Product Backlog
Epic	Story / ID	Story Description	MoSCoW	Dependencies	Ideal Days / Estimate	Sprint
Ε1	E1.1	Η Γραμματεία επιβεβαιώνει τα στοιχεία πελάτη στο ΠΣ	MH	Ε1.2	1
	E1.2	Η Γραμματεία δημιουργεί καρτέλα πελάτη στο ΠΣ	MH		4
	E1.3	Η Γραμματεία προσπελάζει τις πληροφορίες ραντεβού του πελάτη στο ΠΣ	SH	Ε1.1	1
Ε2	Ε2.1	Ο Μηχανικός πληκτρολογεί αριθμό πινακίδας στο ΠΣ	SH	Ε1.2, / Ε2.2	2
	Ε2.2	Ο Μηχανικός καταχωρεί το όχημα στο ΠΣ	SH	Ε1.2	3
Ε3	Ε3.1	Η Γραμματεία καταγράφει απόφαση πελάτη στο ΠΣ	SH		1
	Ε3.2	Η Γραμματεία διαχειρίζεται πληρωμές μέσω του ΠΣ	MH	Ε3.1	2
Ε4	Ε4.1	Ο Μηχανικός καταγράφει πληροφορίες επισκευής στο ΠΣ	NH	Ε2.2	3
	Ε4.2	Ο Μηχανικός συμπληρώνει εκτιμώμενη διάρκεια επισκευής στο ΠΣ	SH	Ε4.3	2
	Ε4.3	Ο Μηχανικός καταγράφει τις απαιτούμενες εργασίες στο ΠΣ	ΝΗ	Ε2.2	4
Ε5	Ε5.1	Ο Ιδιοκτήτης προσπελάζει σειρά αναφορών στο ΠΣ	MH		5

Γραμματεία-Ραντεβού:
- E1. Ως γραμματεία θέλω να μπορώ να βλέπω τα ραντεβού της ημέρας έτσι ώστε να να μην γίνει κάποιο λάθος στην εξυπηρέτηση των πελατών .(Εpic)
- Ε1.1 Ως γραμματεία θέλω να μπορώ να βλέπω τα στοιχεία του πελάτη και του οχήματος έτσι ώστε να μην γίνει κάποιο λάθος στην εξυπηρέτηση. (user story)
- Ε1.2 Ως γραμματεία θέλω να μπορώ να βλέπω εάν ο πελάτης επιθυμεί δημιουργία καρτέλας έτσι ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του στο σύστημα.(user story)
- Ε1.3 Ως γραμματεία θέλω να μπορώ να έχω πρόσβαση στον κωδικό ραντεβού του πελάτη έτσι ώστε να γνωρίζω την ώρα και την μέρα ραντεβού.(user story)

Μηχανικός
- E2. Ως μηχανικός θέλω να έχω πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών έτσι ώστε να μπορώ να καταχωρήσω τον πελάτη εάν χρειαστεί.(Εpic)
- Ε2.1 Ως μηχανικός θέλω μπορώ να συμπληρώσω τον αριθμό πινακίδας έτσι ώστε να αναγνωρίζει το είδος του.(user story)
- E2.2 Ως μηχανικός θέλω να μπορώ να κάνω καταχώρηση οχήματος έτσι ώστε να εμφανίζεται ο πελάτης στο σύστημα.(user story)

Γραμματεία
- Ε3.Ως γραμματεία θέλω να έχω πρόσβαση στον φάκελο επισκευής έτσι ώστε να ρωτήσω εάν ο πελάτης προχωρήσει στην επισκευή του οχήματος.(epic)
- Ε3.1 Ως γραμματεία θέλω να μπορώ να ενημερώσω το σύστημα έτσι ώστε να καταγραφεί η απόφαση του πελάτη για την επισκευή του οχήματος.(user story)
- Ε3.2 Ως γραμματεία θέλω να διαχειρίζομαι τις πληρωμές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος έτσι ώστε μετά την εξόφληση να παραδώσω τα κλειδιά στον πελάτη.(user story)

Μηχανικός
- Ε4. Ως μηχανικός θέλω να μπορώ να καταγράφω στο σύστημα τις εργασίες προς ανάθεση έτσι ώστε οι μηχανικοί να έχουν εύκολη πρόσβαση στις εργασίες.(epic)
- Ε4.1 Ως μηχανικός θέλω να καταγράφω στο σύστημα πληροφορίες σχετικά με την επισκευή έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κοστολόγηση.(user story)
- Ε4.2 Ως μηχανικός θέλω να μπορώ να συμπληρώνω την εκτιμώμενη διάρκεια επισκευής έτσι ώστε να γίνει ολοκλήρωση της καταγραφής των εργασιών.(user story)
- Ε4.3 Ως μηχανικός θέλω να μπορώ να κάνω καταγραφή των εργασιών στο σύστημα ώστε να γίνει εκτίμηση κόστους και χρόνου επισκευής.(user story)

Ιδιοκτήτης
Ε5.1 Ως ιδιοκτήτης θέλω να έχω πρόσβαση σε σειρά από αναφορές έτσι ώστε να έχω τον πλήρη έλεγχο του Πληροφοριακού Συστήματος.(user story)